## Slide 1: 软件迭代模型
G-25

## Slide 2: 目录
Rational统一过程
测试驱动开发

## Slide 3: 什么是Rational统一过程
RUP采用了许多现代软件开发过程的最佳实践经验，使得开发团队能有纪律的分派任务和承担责任，规定开发团队在制定需求、设计、和用户交互的时候，能让顾客、合作伙伴参与到开发中，并采用UML来说明解释需求，对于关键的开发活动，能够提供统一的准则、模板和工具，为大部分开发过程提供自动化的工具。它适用于不同规模的项目或开发团队。

## Slide 4: 6个最佳实践的有效部署 Rational Unified Process 描述了如何为软件开发团队 有效的部署经过商业化验证的软件开发方法。
迭代地开发软件
需求管理
使用基于构建的体系结构
可视化软件建模
验证软件质量
控制软件变更

## Slide 5: 过程简介
二维结构
阶段和迭代——时间轴
初始阶段
细化阶段
构建阶段
交付阶段
迭代过程

## Slide 6: 二维结构
开发过程可以用一张二维表来表示：
横轴代表了制订开发过程时的时间，体现了过程的动态结构。它以术语周期（cycle）、阶段(phase)、迭代（iteration）和里程碑(milestone)来表达。
纵轴表现了过程的静态结构：如何用术语活动（activity）、产物(artifact)、 角色(worker)和工作流(workflow)来描述。

## Slide 7: 阶段和迭代——时间轴
软件生命周期被分解为周期，每一个周期工作在产品新的一代上。Rational Unified Process将周期又划分为四个连续的阶段。
初始阶段
细化阶段
构造阶段
交付阶段
每个阶段终结于良好定义的里程碑——某些关键决策必须做出的时间点，此时关键的目标必须被达到。

## Slide 8: 初始阶段
本阶段的主要目标如下：
明确软件系统的范围和边界条件，包括从功能角度的前景分析、产品验收标准和哪些做与哪些不做的相关决定
明确区分系统的关键用例（Use-case） 和主要的功能场景
展现或者演示至少一种符合主要场景要求的候选软件体系结构
对整个项目做最初的项目成本和日程估计(更详细的估计将在随后的细化阶段中做出)
估计出潜在的风险(主要指各种不确定因素造成的潜在风险)
准备好项目的支持环境
初始阶段的产出是：
蓝图文档核心项目需求关键特色主要约束的总体蓝图
原始用例模型(完成10%～20%)
原始项目术语表(可能部分表达为业务模型)
原始商业案例,包括业务的上下文、验收规范（年度映射、市场认可等等），成本预计
原始的风险评估
一个或多个原型

## Slide 9: 细化阶段
本阶段的主要目标如下：
确保软件结构、需求、计划足够稳定；确保项目风险已经降低到能够预计完成整个项目的成本和日程的程度。
针对项目的软件结构上的主要风险已经解决或处理完成。
通过完成软件结构上的主要场景建立软件体系结构的基线。
建立一个包含高质量组件的可演化的产品原型。
说明基线化的软件体系结构可以保障系统需求可以控制在合理的成本和时间范围内。
建立好产品的支持环境。

## Slide 10: 构建阶段
本阶段的主要目标如下：
通过优化资源和避免不必要的返工达到开发成本的最小化
根据实际需要达到适当的质量目标
据实际需要形成各个版本（Alpha,Beta,and other test release）
对所有必须的功能完成分析、设计、开发和测试工作
采用循环渐进的方式开发出一个可以提交给最终用户的完整产品
确定软件站点用户都为产品的最终部署做好了相关准备
达成一定程度上的并行开发机制
构建阶段的产出是可以交付给最终用户的产品。
特定平台上的集成产品
用户手册
当前版本的描述

## Slide 11: 交付阶段
本阶段的目标是确保软件产品可以提交给最终用户。本阶段根据实际需要可以分为几个循环。本阶段的具体目标如下：
进行 Beta 测试以期达到最终用户的需要
进行 Beta 测试和旧系统的并轨
转换功能数据库
对最终用户和产品支持人员的培训
提交给市场和产品销售部门
和具体部署相关的工程活动
协调 Bug 修订/改进性能和可用性(Usability)等工作
基于完整的 Vision 和产品验收标准对最终部署做出评估
达到用户要求的满意度
达成各风险承担人对产品部署基线已经完成的共识
达成各风险承担人对产品部署符合 Vision 中标准的共识
该阶段依照产品的类型,可能从非常简单到极端复杂的范围内变化。例如，现有的桌面产品的新版本可能非常简单，而替代国际机场的流量系统会非常复杂。

## Slide 12: 迭代过程
迭代方法的益处
与传统的瀑布式方法相比，迭代过程具有以下的优点：
减小了风险
更容易对变更进行控制
高度的重用性
项目小组可以在开发中学习
较佳的总体质量

## Slide 13: 测试驱动开发简介
Brief Introduction for Test-Driven Development

## Slide 14: 起源
1999年
极限编程（XP）提出测试先行的概念
2003年，Kent Beck 发展了这个概念，建立了TDD

## Slide 15: 内容
将需求转化成测试用例
1
修改代码
2
令被修改的代码通过测试
3

## Slide 16: 增加一个测试
在测试驱动开发中，每个新功能开始于编写测试用例。
测试用例必须简单明了
测试用例基于用户案例，由此确保某个需求得到满足
通常使用某个测试框架来运行测试
相对于在编写代码后进行测试，TDD能让开发者在写代码之前专注于需求的内容，减少产生不必要的代码

## Slide 17: 运行 所有测试 观察新测试是否失败
新的是应该产生预期的失败
检测测试框架是正常运作的
检测期望的功能是否已经被实现
检测新的测试是否存在漏洞

## Slide 18: 编写代码
在这一步唯一的目标就是让新编写的代码通过之前新增的测试，
程序员应该警惕不要编写超过测试范围的代码。
在这一步我们保证的是程序的正确性，程序可能质量欠佳，但是应当接受

## Slide 19: 重新运行测试
如果所有的测试用例都通过了，那么程序员就有理由说新的代码满足测试的需求，并且没有干扰到原来的功能。
01
如果测试没有通过，那么就应该修改代码，知道所有测试都通过
02

## Slide 20: 重构代码
程序质量欠佳
重构
消除重复
明确用途
提高效率
由测试来保证正确性

## Slide 21: 重复
根据需求
编写新的测试
编写代码满足测试
重构提高质量
形成新的功能
满足测试

## Slide 22: 参考资料
https://www.ibm.com/developerworks/cn/rational/theme/rational-rup/rup.html
https://www.ibm.com/developerworks/cn/rational/r-rupbp/
https://www.ibm.com/developerworks/cn/rational/r-rupbp/#1
https://en.wikipedia.org/wiki/Test-driven_development

## Slide 23: 小组成员分工及评价（满分5分）
组长 童威男 ppt制作 3分
黄栋材 资料收集+ppt制作 4分
冯涛 ppt查错 1分
徐鹏 ppt验收 2分

## Slide 24: 这次作业的问题
资料收集比预期晚导致制作ppt的组员没时间做ppt